PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 1 – AG202

[Thứ Ba, 20/10/2026]

********************

| Họ và tên | Vũ Xuân Bách | Mã sinh viên | B25DTCN066 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT2 | Ngày ôn tập | 20 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay1_agile.docx.

Bài 1. Kiến thức nền tảng Scrum

a) Bốn giá trị của Agile Manifesto

| Đề cao (vế A) | hơn (vế B) |
| --- | --- |
| Cá nhân và sự tương tác | Quy trình và công cụ |
| Phần mềm chạy tốt | Tài liệu đầy đủ |
| Cộng tác với khách hàng | Đàm phán hợp đồng |
| Phản hồi với thay đổi | Bám sát kế hoạch |

b) Trách nhiệm chính của mỗi vai trò

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Product Owner | Là người đại diện cho khách hàng . Chịu trách nhiệm quyết định chức năng nào làm trước nhằm tối đa hóa giá trị sản phẩm |
| Scrum Master | Giúp dev loại bỏ những vướng mắc khi thực hiện các yêu cầu |
| Developers | Trực tiếp xây dựng sản phẩm . Quyết định kỹ thuật triển khai để hoàn thành công việc |

c) Artifact hoặc sự kiện Scrum

| Mô tả số | Tên artifact / sự kiện |
| --- | --- |
| 1 | Product backlog |
| 2 | Sprint backlong |
| 3 | Increment |
| 4 | Daily scrum |
| 5 | Sprint planning |
| 6 | Sprint restrospective |

Bài 2. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Đặt hàng và xem sản phẩm | Xem danh mục rau củ | US-01 | Là khách hàng tôi muốn xem danh mục rau củ sạch kèm hạn sử dụng để có thể lựa chọn được những sản phẩm tươi nhất |
| Thanh toán | Thanh toán trực tuyến | US-02 | Là khách hàng tôi muốn thanh toán thanh toán trực tuyến để việc thanh toán trở nên nhanh chóng và chính xác |
| Quản lý kho | Kiểm tra hạn sử dụng | US-03 | Là quản lý kho tôi muốn hệ thống tự ẩn các sản phẩm hạn sử dụng dưới 1 ngày để đảm bảo khách hàng không mua phải sản phẩm kém chất lượng |

Epic, Feature và User Story khác nhau thế nào?

Epic là khối lượng công việc yêu cầu tổng quan nhất Feature là một dịch vụ hoặc một chức năng cụ thể thuộc epic User story là 1 chức năng nhỏ nhất dưới góc nhìn của người dùng cuối

Bài 3. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-Y) |
| --- | --- |
| Small | Yêu cầu đang yêu cầu 3 chức năng . đặt hàng , thanh toàn , theo dõi đơn |
| Testable | Để tiện lợi hơn không cụ thể từ đó không thể kiểm thử |

b) Viết lại US-Y

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-Y1 | Là khách hàng tôi muốn chọn rau củ vào giỏ hàng sau đó ấn đặt hàng để gửi đơn đến cửa hàng |
| US-Y2 | Là khách hàng tôi muốn chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán quy ví điện tử để hoàn tất thanh toán cho đơn hàng đã đặt |
| US-Y3 | Là khách hàng tôi muốn theo dõi đơn và áp mã khuyến mãi để nhằm tiết kiệm khi mua sắm |

Bài 4. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| B1 | Must | Vì đây là chức năng cốt lõi để khách hàng có thể mua hàng |
| B2 | Must | Vì đây là chức năng chính để khách hàng thanh toán đơn hàng của mình |
| B3 | Should | Có thể làm sau vì khách hàng có thể thanh toán tai quầy . với tiền mặt |
| B4 | Should | Tính năng nâng cao giúp tăng trải nghiêm người dùng . nhằm theo dõi đơn hàng của mình |
| B5 | Could | Vì yêu cầu này k hỗ trợ tính năng cốt lõi đặt đặt hàng mà chỉ tạo thêm ưu đãi cho khách hàng |
| B6 | Won’t | Phức tạp . tốn nhiều thời gian chi phí phát triển |

Vì sao không nên xếp tất cả hạng mục vào nhóm Must?

Vì nguồn lực và thời gian luôn bị giợi hạn . Nếu xếp tất cả vào must , dự án k có tính linh hoạt và xây lộn xộn

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |